|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Оценка** | **Затрачено** | **Комментарий** |
| Настройка окружения | 20 минут | 10 минут | Прошло без проблем. Использовала OpenServer. |
| Установка фреймворка | 10 минут | 10 минут | Прошло без проблем. |
| Подготовка БД | 10 минут | 5 минут | Создала базу данных test-task. |
| Проектирование БД | 20 минут | 30 минут | Думала, какой вариант лучше: хранить весь объект json целиком в одной ячейке или хранить каждое значение в отдельной ячейке. Выбрала второй вариант. |
| Конфигурация проекта | 10 минут | 5 минут | Выполнила php init (dev environment) и прописала доступы к БД в common/config/main-local. |
| Создание миграций | 10 минут | 5 минут | Прошло без проблем. |
| Создание скрипта авторизации | 30 минут | 45 минут | Также сделала скрипт регистрации, для облегчения тестирования. |
| Создание скрипта во frontend-части | 1 часа | 1,5 часа | Не учла, что также нужен был инструмент для тестирования метода. Установила postman. |
| Создание CRUD (без C) в бэкенд-части | 2 часа | 2 часа | Прошло без особых проблем, на работу на работу над внешним видом решила не тратить лишнее время. Больше всего времени заняла работа с jQuery — не хватило опыта, чтобы быстро написать нужные методы. |
| Перепроверка | 1 час | 30 минут | Забыла соблюсти условие, что входящий объект на фронт должен быть JSON. Подключила к объекту request парсер json в common/config. |
| Составление readme.md | 20 минут | 20 минут | Прошло без проблем. |
| Тестирование | 1 часа | 2 часа | Пришлось несколько изменить организацию кода для того, чтобы тестирование было удобнее. |
| Завершение отчета | 10 минут | 10 минут | Прошло без проблем. |